Силлабус «Математические основы управления проектами» .

Составитель: Абдиева Л.К.

Дисциплина «Математические основы управления проектами» относится к дисциплинам по выбору вариативной части (вузовского компонента) общенаучного цикла Блока 1: Дисциплины (модули). Предназначена для магистрантов по направлению 510200 «Прикладная математика и информатика». Изучается в 1 семестре.

Пререквизиты: приступая к изучению дисциплины, магистрант должен обладать знаниями, умениями и навыками, формируемыми в курсах дисциплины программы бакалавриата: «Дискретная математика», «Методы оптимизации».

Постреквизиты дисциплины: научно-производственная практика, научно-педагогическая практика, научно-исследовательская практика.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с пониманием роли проекта, основных положений современной концепции управления проектами, техники управления проектами с использованием математических методов.

Основные задачи освоения учебной дисциплины:

- Изучение основных принципов управления проектами;

- Ознакомление с основными технологиями проектного управления и их возможностями;

- Ознакомление с математическими моделями и методами, применяемыми в УП

- Ознакомление с информационными технологиями реализации УП.

Краткое содержание дисциплины

Дано систематическое структурное описание дисциплины, даются содержательные и формализованные постановки задач управления проектами (УП) во всех его функциональных областях, рассмотрены модели, методы и подходы к решению основных классов задач УП.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:

знать теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины; процессы и инструменты управления различными функциональными областями проекта;   математические методы и информационные технологии, используемые в УП;

уметь определять цели, предметную область и структуры проекта;   формировать основные разделы сводного плана проекта; рассчитывать календарный план осуществления проекта;

владеть теоретическими основами управления проектами; навыками командной работы в проектах.

Тематический план

по дисциплине   «Математические основы управления проектами»

Профиль: Математические методы моделирования и компьютерные технологии

| № | № темы | Наименование темы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | лк. | пр. | срс. | Формы контроля |
| Модуль 1 |  |  | 12 | 12 | 35 |  |
| 1 | 1.1 | Концепция управления проектами | 2 | 2 | 7 | Устный опрос |
|  | 1.2 | Основы управления проектами | 2 | 2 | 7 | Устный опрос |
|  | 1.3 | Организация управления проектом | 2 | 2 | 7 | Устный опрос |
|  | 1.4 | Разработка концепции проекта | 2 | 2 | 7 | Доклад |
|  | 1.5 | Планирование проекта | 4 | 4 | 7 | Доклад |
| Модуль 2 |  |  | 20 | 20 | 51 | 20 |
| 2 | 2.1 | Оценка эффективности проектов | 4 | 4 | 8 | Реферат |
|  | 2.2 | ## Финансирование проектов | 4 | 4 | 8 | Доклад |
|  | 2.3 | ## Управление реализацией проекта | 4 | 4 | 8 | Реферат |
|  | 2.4 | Математические модели и методы управления проектами | 3 | 3 | 9 | Решение индив. зад/й |
|  | 2.5 | Методы решения дискретных задач управления проектами | 2 | 2 | 9 | Решение индив. зад/й |
|  | 2.6 | Информационные технологии управления проектами | 3 | 3 | 9 | Реферат |
| Всего по дисциплине |  |  | 32 | 32 | 86 |  |

Самостоятельная работа

Самостоятельное изучение тем учебной дисциплины способствует закреплению знаний, умений и навыков, полученных в ходе аудиторных занятий, углублению и расширению знаний по отдельным вопросам и темам дисциплины; освоению умений практического использования полученных знаний по разработке мобильных приложений.

Самостоятельная работа обучающихся по данному курсу заключается:

- при подготовке к лекциям и практическим занятиям в изучении и доработке конспекта лекции с применением учебно-методической литературы, подборе дополнительных примеров к теоретическим положениям курса по данной теме;

- при подготовке к практическим работам в разработке и выполнении своего варианта задания по данной теме;

- при самостоятельном изучении отдельных вопросов и тем курса с применением рекомендуемой учебно-методической литературы;

- при подготовке к экзамену в изучении, осмыслении и повторении пройденного теоретического материала и выполненных практических заданий с применением конспекта лекций и учебно-методической литературы.

| Перечень тем | Количество часов |
| --- | --- |
| Концепция управления проектами | 9 |
| Основы управления проектами | 9 |
| Организация управления проектом | 9 |
| Разработка концепции проекта | 10 |
| Планирование проекта | 12 |
| Оценка эффективности проектов | 9 |
| ## Финансирование проектов | 9 |
| ## Управление реализацией проекта | 9 |
| Математические модели и методы управления проектами | 9 |
| Методы решения дискретных задач управления проектами | 8 |
| Информационные технологии управления проектами | 9 |
| Всего | 102 ч. |

Распределение баллов по модулям и видам учебных занятий

| Модуль | Лк |  | Лб |  | СРС |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | max | min | max | min | max | min | max |
| I | 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 30 |
| II | 8 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | 30 |
| Итоговый модуль | 10 | 16 | 5 | 8 | 10 | 16 | 25 | 40 |
| Всего | 26 | 44 | 11 | 16 | 24 | 40 | 61 | 100 |

Оценки в кредитной технологии обучения

| Оценка по буквенной системе (по 10-балльный) | % ное содержание (баллы) | Цифровой эквивалент баллов | Оценка балльной системе |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 94 - 100 | 4,0 | отлично |
| Аˉ | 88 – 93 | 3,67 |  |
| В+ | 85 – 87 | 3,33 | хорошо |
| В | 80 – 84 | 3,0 |  |
| Вˉ | 74 – 79 | 2,67 |  |
| С+ | 70 – 73 | 2,33 | удовлетворительно |
| С | 65 – 69 | 2,0 |  |
| Сˉ | 61 – 64 | 1,67 |  |
| F | 0 – 60 | 0 | неудовлетворительно |

Перечень контрольных вопросов

- Определение проекта и его особенности.

- Сущность и характеристики управления проектами.

- Классификации проектов.

- Эволюция теории и практики управления проектами

- Команда проекта.

- Организационные структуры проекта

- Цели и стратегия проекта.

- Жизненный цикл проекта и его основные фазы.

- Окружение проекта.

- Участники проекта

- Инициирование проекта.

- Предварительный анализ проектной идеи.

- Основные задачи планирования проекта.

- Структура разбиения работ.

- Календарное планирование.

- Планирование ресурсов.

- Планирование затрат

- Основные принципы оценки эффективности проектов.

- Методы оценки эффективности проектов

- Понятие неопределенности и риска. Классификация рисков.

- Методы анализа  и оценки рисков проекта.

- Методы реагирования на проектные риски

- Источники финансирования проектов.

- Проектное финансирование

- Организация исполнения проекта.

- Управление коммуникациями.

- Управление качеством.

- Управление поставками.

- Контроль и мониторинг проекта.

- Управление изменениями.

- Управление завершением проекта

- Оптимизация графика финансирования мультипроекта

- Минимизация продолжительности мультипроекта

- Минимизация продолжительности комплекса работ

- Линейный случай

- Методы локальной оптимизации

- Метод ветвлений

- Метод динамического программирования

- Классификация программного обеспечения для управления проектами

- Обзор рынка программного обеспечения многофункциональных систем

управления проектами

Основная литература:

- С.А.Баркалов, В.И.Воропаев, Г.И.Секлетова и др.  Математические  основы  управления проектами Под ред. В.Н. Бурков а – М.: Высшая школа, 2005.

- Хелдман К. Профессиональное управление проектом / К. Хелдман; пер. с англ. А.В. Шаврина. – 7-е изд., доп. И перераб. – Москва: Лаборатория знаний, 2016. – 760с.

- Управление проектами: учебное пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдорогге, А.В. Полковников. – 10-е изд., -Москва: Омега-Л, 2014. – 959с.

- Управление проектами: Учебное пособие / Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. –М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.-208с.

Дополнительная литература:

- Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами:
учебное пособие.- 7-е изд.- М.: Омега-Л, 2012.- 960с.

Электронные ресурсы:

1. Научная электронная библиотека www.eLibrary.ru.

2. http://www.char.ruЭлектронные книги математические основы управления

проектами.

3. http://uniweb.ru Онлайн курсы от ведущих ВУЗов на тему: Управление

проектами сайт.

4. https://op.utmn.ru/upload/umkdocs/file_umkdocs/696/RP_UProek_GMU_30.04.2015.pdf

ОП «Математические методы моделирования и компьютерные технологии»

| № п/п | Темы лекционных и практических занятий | Распределение часов |  |  | СЛК-1 | ПК-4 | ПК-5 | ПК-7 | ПК-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лк. |  | СРС |  |  |  |  |  |
| 1 | Концепция управления проектами | 2 |  | 7 |  | + | + | + | + |
| 2 | Основы управления проектами | 2 |  | 7 |  | + | + | + | + |
| 3 | Организация управления проектом | 2 | + | 7 | + | + | + | + | + |
| 4 | Разработка концепции проекта | 2 | + | 7 | + | + | + | + | + |
| 5 | Планирование проекта | 4 | + | 7 | + | + | + | + | + |
| 6 | Оценка эффективности проектов | 4 | + | 8 | + | + | + | + | + |
| 7 | ## Финансирование проектов | 4 | + | 8 | + | + | + | + | + |
| 8 | ## Управление реализацией проекта | 4 | + | 8 | + | + | + | + | + |
| 9 | Математические модели и методы управления проектами | 3 | 3 | 9 |  | + |  | + |  |
| 10 | Методы решения дискретных задач управления проектами | 2 | 2 | 9 |  | + |  | + |  |
| 11 | Информационные технологии управления проектами | 3 | 3 | 9 |  | + |  | + | + |
| Итого: |  | 32 | 32 | 86 |  |  |  |  |  |